Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19 i 38/20), člana 58 i 60 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i člana 46 Statuta opštine Rožaje („Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“, broj 38/18 i 16/21), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana 07.03.2024.godine, donijela je

**ODLUKU**

**o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2024. godinu**

Član 1

Donosi se Program investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2024. godinu.

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini Program investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2024. godinu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“

Broj: 02-016/24-71

Rožaje, 08.03.2024.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Predsjednik Skupštine,

Almir Avdić, s. r.

**PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI**

**OPŠTINE ROŽAJE ZA 2024.GODINU**

1. Programom investicionih aktivnosti Opštine Rožaje za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program) definišu se prioritetne aktivnosti i potrebna sredstva za uređenje prostora opštine Rožaje u 2024. godini. Programom planirani investicioni zahvati predstavljaju prioritet u izgradnji u 2024. godini. Planirana sredstva za realizaciju Programa iznose 1.063.113,61 € i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OPŠTINE ROŽAJE ZA 2024.GODINU** | | | | | | |
| LOKALNI OBJEKTI OD OPŠTEG INTERESA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ KAPITALNOG BUDZETA OPŠTINE ROŽAJE | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| I | **Izgradnja infrastrukture na gradskom području** | | | | | **640.891,88 €** |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | | | | | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) |
| 1. | **Uređenje glavnog gradskog trga** | | Bet.radovi | | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
| Pozcija obuhvata parterno uređenje gradskog trga, zamjenu dotrajalih dijelova popločanja, zamjenu mobilijara i popravku rasvjete. | | Mobilijar | | 10.000,00 € |
| Rasvjeta | | 10.000,00 € |
|  | |  |
| 2. | **Izgradnja nove ulice od Ul. 13.jul do Ul. centar II** | | Projekat saobraćaja | | 82.345,36 € | 315.891,88 € |
| Pozicija obuhvata izgradnju 300m nove gradske saobraćajnice sa svim pratećim elementima u centralnom gradskom jezgru. | | Hidroteh. | | 194.306,49 € |
| El. Radovi | | 20.611,44 € |
| El. Radovi | | 18.628,59 € |
| 3. | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | | Izgradnja nove rasvjete | | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izvođenje radova završetak radova na novoj rasvjeti uključujući i rekonstrukciju javne rasvjete na području opštine. | |
| Ugradnja LED sijalica | | 10.000,00 € |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Izgradnja rezervoara i pumpne stanice Vodovoda Šušteri** | | Izgradnja rezervoara | | 90.000,00 € | | 100.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izvođenje radova na izgradnji rezervoara i podstanice za napajanje pumpnih postrojenja. | |
| Izgradnja podstanice | | 10.000,00 € | |
|
| 5. | **Izgradnja pješačkih staze u Ibarskoj ulici (naselje Suho Polje) i Ulici karavanski put (naselje Bandžovo brdo)** | | Zemljani radovi | | 5.000,00 € | | 150.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izgradnju dvije pješačke staze ukupne dužine 370m sa desne strane ulice, kao i izvođenje radova na ugradnji rasvjete. | | Bet.radovi | | 50.000,00 € | |
| Asf. Radovi | | 45.000,00 € | |
| Rasvjeta | | 50.000,00 € | |
| 6. | **Obilježavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u gradskom jezgru** | | Horizonta  signalizacija | | 4.000,00 € | | 5.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izvođenje radova na obnavljanju horizontalne signalizacije i ugradnji vertikalne signalizacije na području opštine Rožaje. | |
| Vertikalna signalizacija | | 1.000,00 € | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| II | **Modernizacija i sanacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca** | | | | | | | **273.000,00 €** |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | | | | | | | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) |
| 1. | **Adaptacija lokalnog puta u MZ Kalače** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 30.000,00 € |
| Pozcija obuhvata izvođenje radova na sanaciji postojećeg asfaltnog puta uz naselje "Pašoviće" do Suhog Brijega i Vakufa. | | Donji stroj | | 10.000,00 € | | |
| Objekti | | 3.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 16.000,00 € | | |
| 2. | **Adaptacija puta od Honsića prema Nurkovićima** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 20.000,00 € |
| Pozicija obuhvata sanaciju postojećeg puta, krpljenje udarnih rupa, opsjecanje asfalta. | | Donji stroj | | 9.000,00 € | | |
| Objekti | | 1.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 9.000,00 € | | |
| 3. | **Adaptacija nekategorisanog puta u MZ Paučina** | | Pripr. radovi | | 10.000,00 € | | | 40.000,00 € |
| Pozicija obuhvata radove na asfaltiranju dionice puta Grohot - Metaljka 700m, na radove na izgradnji kanala i propusta. | | Donji stroj | | 1.000,00 € | | |
| Objekti | | 3.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 26.000,00 € | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Sanacija puta u selu Besnik** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 25.000,00 € |
| Pozicija obuhvata asfaltiranje i sanaciju putnih pravaca u dužini od 530m na tertoriji mjesne zajednice. | | Donji stroj | | 5.000,00 € | | |
| Objekti | | 3.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 16.000,00 € | | |
| 5. | **Sanacija puta u selu Crnča, MZ Bać** | | Pripr. radovi | | - € | | | 25.000,00 € |
| Pozicija obuhvata nastavak radova na modernizaciji i adaptaciji asfaltnog zastora prema zaseoku Crnča. | | Donji stroj | | 5.000,00 € | | |
| Objekti | | 2.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 18.000,00 € | | |
| 6. | **Sanacija puta u selu Bać** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 25.000,00 € |
| Pozicija obuhvata asfaltiranje i sanaciju putnih pravaca u dužini od 400m na tertoriji mjesne zajednice. | | Donji stroj | | 5.000,00 € | | |
| Objekti | | 1.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 18.000,00 € | | |
| 7. | **Sanacija puta u zaseoku Đuranovića Luke** | | Pripr. radovi | | 2.000,00 € | | | 20.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izgradnju pristupnog puta od magistralnog puta M5 koji vodi prema kućama Agovića i Kalača. | | Donji stroj | | 2.000,00 € | | |
| Objekti | | 2.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 14.000,00 € | | |
| 8. | **Sanacija puta u selu Seošnica** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 28.000,00 € |
| Pozicija obuhvata asfaltiranje i sanaciju dijela lokalnog puta u dužini od 600m na dionici od objekta džamije do groblja u zaseoku Krivača. | | Donji stroj | | 2.000,00 € | | |
| Objekti | | 2.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 23.000,00 € | | |
| 9. | **Asfaltiranje puta u selu Halilovići** | | Pripr. radovi | | 1.000,00 € | | | 25.000,00 € |
| Pozicija obuhvata modernizaciju kolovoznog zastora lokalnog puta u selu Halilovići u dužini od 500m. | | Donji stroj | | 1.000,00 € | | |
| Objekti | | 1.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 22.000,00 € | | |
| 10. | **Sanacija puteva** | | Prip. radovi | | 5.000,00 € | | | 35.000,00 € |
| Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva oštećenih uslijed elementarnih nepogoda. | | Donji stroj | | 25.000,00 € | | |
| Objekti | | 2.000,00 € | | |
| Gornji stroj | | 3.000,00 € | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| III | **Izrada projektne dokumentacije** | | | | | | **100.000,00 €** | |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | | | | | | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) | |
| 1. | **Izgrada glavnog projekta rekonstrukcije Trga IX crnogorske brigade** | | Projekt. | | 8.000,00 € | | 10.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije uređenja Trga IX crnogorske brigade, uklanjanja stepeništa prema zanatskom centru, u cilju postizanja funcionalnosti trga kao cjeline i valorizacije zanatskog centra. | | Revizija | | 2.000,00 € | |
| Izgradnja | | - € | |
| Nadzor | | - € | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Izrada glavnog projekta izgradnje zapadne tribine gradskog stadiona na B.Brdu** | Projekt. | 16.000,00 € | 20.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tribina i podtribinskog prostora, kao i natkrivanje istog adekvatnom konstrukcijom i krovnim pokrivačem i organizaciju prostora za vip lože i prateće sadržaje. | Revizija | 4.000,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |
| 3. | **Izrada glavnog projekta izgradnje kružnog toka u blizini objekta marketa "VOLI"** | Projekt. | 9.000,00 € | 10.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za izgradnju kružnog toka, rakrsnice na magistralnom putu M-5 u blizini marketa "Voli" i ima za cilj povećanje bezbjednosti saobraćaja na ovom dijelu puta. | Revizija | 1.000,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |
| 4. | **Izrada glavnog projekta infrastrukturnog uređenja lokaliteta bivše fabrike G.Ibar** | Projekt. | 24.000,00 € | 30.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnog uređenja lokaliteta bivše fabrike Gornji Ibar, uključujući putnu infrastrukturu, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i elektro-energetsku infrastrukturu. | Revizija | 6.000,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |
| 5. | **Izrada glavnog projekta izgradnje kružnog toka na lokaciji "Pećka petlja"** | Projekt. | 9.000,00 € | 10.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće raskrsnice tzv. Pećka petlja, na magistralnom putu M-5, u cilju smanjenja saobraćajnog opterećenja raskrsnice i povećanja bezbjednosti saobraćaja. | Revizija | 1.000,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |
| 6. | **Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze u Ulici 29.novembar** | Projekt. | 4.000,00 € | 5.000,00 € |
| Pozicija obuhvata nastavak izgradnje pješačke staze sa rasvjetom uz magistralni put M-5 na dionici od pješačkog prelaza tzv. Kolorada do Ibarčanskog mosta, kroz naselje Rožaje. | Revizija | 1.000,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |
| 7. | **Izrada glavnog projekta izgradnje rasvjete u MZ Plunce, od džamije do kraja sela** | Projekt. | 4.500,00 € | 5.000,00 € |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za izgradnju rasvjete na području sela Plunce uz asflatni kolovoz. | Revizija | 500,00 € |
| Izgradnja | - € |
| Nadzor | - € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | **Izrada glavnog projekta izgradnje rasvjete u MZ Biševo, krak prema Omerovićima i Mukovićima** | | Projekt. | | 4.500,00 € | | 5.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije za izgradnju rasvjete na području sela Biševo uz asflatni kolovoz uzimajući u obzir dva kraka prema zaseocima Omerovići i Mukovići. | | Revizija | | 500,00 € | |
| Izgradnja | | - € | |
| Nadzor | | - € | |
| 9. | **Izrada glavnog projekta uređenje korita Lovničke rijeke** | | Projekt. | | 4.000,00 € | | 5.000,00 € | |
| Pozicija obuhvata izradu tehničke dokumentacije uređenja korita Lovničke rijeke, u cilju unaprijeđenja ekološkog stanja vodotoka i onemogućavanja izlivanja rijeke u naseljenom području u toku oblinijih padavina. | | Revizija | | 1.000,00 € | |
| Izgradnja | | - € | |
| Nadzor | | - € | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| IV | **Nadzor** | | | | | | **20.221,73 €** | |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | | | | | | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) | |
| 1. | **Pružanje usluga stručnog nadzora** | | Nadzor | | 20.221,73 € | | 20.221,73 € | |
| Pozicija obuhvata ugovaranje usluga vršenja stručnog nadzora planiranih investicija. | |
|
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| V | **Izgradnja trim straze** | | | | | | **29.000,00 €** | |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | | | | | | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) | |
| 1. | **Izgradnja trim staze** | | Ukupni radovi | | 29.000,00 € | | 29.000,00 € | |
| Pozicija podrazumjeva izgradnju trim staze u park šumi Brezovačko brdo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZBIRNA REKAPITULACIJA** | **1.063.113,61 €** |
| Red.br. | OPIS INVESTICIJE | PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST (€) |
| I | Izgradnja infrastrukture na gradskom području | 640.891,88 € |
| II | Modernizacija i sanacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca | 273.000,00 € |
| III | Izrada projektne dokumentacije | 100.000,00 € |
| IV | Nadzor | 20.221,73 € |
| V | Izgradnja trim straze | 29.000,00 € |

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

Program investicionih aktivnosti Opštine Rožaje za 2024. godinu predviđeno je **1.063.113,61 €**  za realizaciju investicionih projekata, iz kojih će se finansirati najznačajniji investicioni zahtvati opštine Rožaje za 2024. godinu.

Izvori sredstava za realizaciju ovog programa predviđeni su Budžetom Opštine Rožaje za 2024. godinu.

**I Izgradnja infrastrukture na gradskom području**

1. Za izgradnju i opremanje infrastrukture na gradskom području izdvojena su sredstva u visini od 640.891,88 €.
2. Sredstva za izgradnju pozicije 2 i 5, obezbjeđena su u toku 2023. godine, kroz podršku Vlade Crne Gore, podsredstvom Uprave za kapitalne projekte, ukupna sredstva potrebna za realizaciju ovih pozicija su 465.891,88 €.
3. Sredstva za Izgradnja rezervoara i pumpne stanice Vodovoda Šušteri, pozicija 4, su kumulativna sredstva obezbjeđena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Program podsticanja razvoja vodoprivrede, ukupna potrebna sredstva za završetak radova procjenjena su cca 300.000,00 €.

**II Modernizacija i sanacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca**

1. Sredstva za investiciono ulaganje u modernizaciju i adaptaciju lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca, obezbjeđena su Odlukom o budžetu opštine Rožaje za 2024. godinu, prema predloženim dionicama, a u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica.
2. Za pozciju br. II ukupna predviđena sredstva su **273.000,00 €.**

**III Izrada projektne dokumentacije**

1. Za izradu projektne dokumentacije, pozicija III, predviđena su sredstva u iznosu od **100.000,00 €.** Sredstva su obezbjeđena u toku 2023. godine, kroz podršku Vlade Crne Gore, podsredstvom Uprave za kapitalne projekte.

**IV Nadzor**

1. U ovoj godini za potrebe nabavke usluge nadzora, za praćenje svih investicija u okviru Programa predviđena su sredstva u visini od **20.221,73 €.** Sredstva su obezbjeđena Odlukom o budžetu opštine Rožaje za 2024. godinu.

**V Izgradnja trim staze**

1. Za izgradnju trim staze, pozicija V, predviđena su sredstva u iznosu od **29.000,00 €.** Sredstva su obezbjeđena u toku 2023. godine, kroz podršku Ministarstva sporta u iznosu od **29.000,00 €.**

**Pregled ulaganja po ekonomskoj klasifikaciji**

1. Sredstva za realizaciju Programa obezbijeđena su na kontu 4413 Budžeta Opštine Rožaje za 2024. godinu.

OBRAĐIVAČ

Direkcija za investicije, izgradnju i saobraćaj