Na osnovu člana 10 i 11 Zakona o uređenju prostora (Sl.list CG broj19/25, 28/25 I 49/25), člana 38 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG broj2/18, 34/19 I 38/20) i člana _46 Statuta Opštine Rožaje, (Sl. List CG opštinski propisi broj 38/18 I 16/21), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana 23.06.2026. godine, donosi:

# PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2026. GODINU

# UVOD

Članom 10 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list CG", broj 19/25 od 4. 3. 2025, 28/25 od 19. 3. 2025, 49/25 od 20. 5. 2025) propisano je da se programom uređenja prostora (u daljem tekstu: Program) planira se izrada novih odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata, polazeći od ravnomjerne urbanizacije i održivog prostornog razvoja, pri čemu prioritet imaju prostori koji nijesu planski razrađeni. Program sadrži, naročito: dinamiku planiranja prostora; mjere od značaja za izradu planskih dokumenata; izvore finansiranja; rokove i operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora. Program donosi Vlada odnosno skupština jedinice lokalne samouprave za period od jedne godine.

Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz člana 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

# OPŠTE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuju se:

- aktivnosti na uređenju prostora;

- priprema i opremanje građevinskog zemljišta;

- izgradnja, rekonstrukcija i održavanje komunalne infrastrukture;

- izvori finansiranja;

- dinamika realizacije projekata;

- nosioci realizacije Programa.

Program je usklađen sa: Prostorno-urbanističkim planom Opštine Rožaje, Programom investicionih aktivnosti Opštine Rožaje za 2026. Godinu, Odlukom o budžetu Opštine Rožaje za 2026. Godinu I Zakonom o uređenju prostora Crne Gore.

# CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa su:

- racionalno korišćenje prostora;

- unapređenje komunalne infrastrukture;

- poboljšanje saobraćajne povezanosti;

- razvoj ruralnih područja;

- unapređenje kvaliteta života građana;

- zaštita životne sredine;

- stvaranje uslova za nove investicije i održivi razvoj.

UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje.

Program uređenja građevinskog zemljišta opštine Rožaje usklađen je sa Budžetom Opštine Rožaje za 2026. godinu.

Programom se definišu aktivnosti i preciznije utvrđuje plan korišćenja sredstava prema namjeni.

1. Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, naročito obuhvata:

1. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

2. preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

3. rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje podzemnih i nadzemnih instalacija, kao i preduzimanje mjera za zaštitu infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena radovima na pripremi zemljišta.

2. Komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture, a naročito:

1. komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu;

2. puteva i ulica u naselju; nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

3. zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja;

4. deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala;

5. priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

# III PROGRAM UREĐENJA PROSTORA ZA 2026. GODINU

# PREGLED PLANIRANIH RADOVA I SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA NA LOKALNOM NIVOU

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  | Planirani iznos sredstava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sanacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca |  |  |  |  | € 1,166,600.00 |  |  |  |  |  |
| 02 | Sanacija i adaptacija gradskih ulica |  |  |  |  |  |  | € 850,000.00 |  |  |  |
| 03 | Izgradnja lokalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  | € 1,316,684.85 |  |
| 04 | Usluge stručnog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 60,000.00 |
| 05 | Izrada projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 170,000.00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | € 3,563,284.85 |  |  |  |  |  |  |

- SANACIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTNIH PRAVACA

Tabela. 1

| Redni broj | Opis investicione aktivnosti, naziv po strukturi i mjestu realiziacije | Lokacija | Planirani iznos sredstava iz budžeta opštine Rožaje | Planirani iznos sredstava obezbjeđen iz budžeta Vlade Crne Gore | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca | Ruralno područje | € 1,166,600.00 | € 1,863,500.00 | II kvartal |
| Adaptacija lokalnih puteva za mjesne zajednice na ukupno 25 mjesnih zajednica, pozicija obuhvata planirana sredstva za izvođenje radova na adapaciji i sanaciji kolovoznih površina ugradnjom asfaltnog kolovoza, sanacijom kosina, izgradnjom bankina i bermi, kao i uređenje odvodnih kanala i izgradnjom propusta. |  |  |  |  |  |
| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| 1 MZ Balotiće |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sanacija glavnog puta od Plunaca do objekta škole | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 1.2 | Adaptacija glavnog puta kroz selo Njeguš | € 25,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 55,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 1.3 | Adaptacija putnog pravca prema zaseoku Fejzići i Dautovići | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2 MZ Bać |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Adaptacija i izgradnja novih asfaltnih puteva kraci prema Murićima, Kurbardovićima i Džudževićima | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 50,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.2 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta - selo Crnča | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.3 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta - selo Stupa | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 20,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.4 | Adaptacija i asfltiranje dionice lokalnog puta prema Šahićima i Dautovićima | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 MZ Bukovica |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adaptacija i asfaltiranje lokalnih putnih pravaca - zaseok Rijeka, pravoslavnog groblje, Karaula i Kurtanovići | € 160,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 3.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionica zaseok Ivanovići, Đukići uz nasipanje makadamskog puta u dužini od 2km | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 3.3 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema Lukačima - nastavak sanacije putnog pravca | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 4 MZ Bašča |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta u selu i kraci | € 150,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5 MZ Biševo |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionica zaseok Omerovići i Mukovići | € 100,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionice naselje Crnokrpe | € 38,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5.3 | Adaptacija putnog pravca prema objektu džamije i platoa ispred džamije | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 6 MZ Besnik |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adaptacija i sanacija glavnog puta kroz selo | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 MZ Bogaje |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Adaptacija i sanacija dionice prema kući Ž. Magdelinića | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 8 MZ Bijela Crkva |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Adaptacija i asfatiranje dionice od Dugog potoka do sela | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 9 MZ Klanac |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta od objekta džamije do škole | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 9.2 | Sanacija glavnog puta kroz selo | € 45,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 10 MZ Daciće |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema zaseoku Gornji Bukelj | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 10.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema zaseoku Donji Bukelj | € 60,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 11 MZ Koljeno |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionice - zaseok Mujevići i Bralići | € 60,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 11.2 | Sanacija glavnog puta kroz selo | € 35,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12 MZ Kalače |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Adaptacija i sanacija putnih pravaca u selu Gusnice | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12.2 | Asfaltiranje lokalnog puta - nastavak prema groblju | € 15,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12.3 | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca - Kalače | € 25,500.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica |  | Planirani iznos sredstava |  | Izvor finansiranja |  | Aktivnosti |  | Period realizacije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 MZ Kajevići |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta od sela prema katunima |  | € 160,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |
| 14 MZ Jablanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija i asfatiranje lokalnog putnog pravca - dionice prema školi |  | € 40,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |
| b) |  | Adaptacija i sanacija glavnog puta kroz selo |  | € 40,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
| 15 MZ Gornja Lovnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija seoskog puta u selu, sa izgradnjom potpornog zida |  | € 40,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
| 16 MZ Donja Lovnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca dionica zaseok Ramovići |  | € 90,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |
| b) |  | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca zaseok Tuzova luka |  | € 80,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |
| 17 MZ Grahovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija i sanacija lokalnog puta iznad energetskih objekata EPCG |  | € 30,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |
| 18 MZ Grižica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta |  | € 45,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
| 19 MZ Lučice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Sanacija glavnog seoskog puta - dionica od Sastanaca prema selu |  | € 20,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
|  |  |  |  | € 30,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II-III kvartal |  |

| r.b MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja |  | Aktivnosti |  |  | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 MZ Paučina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija glavnog seoskog puta prema objektu seoske škole | € 65,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |  |
| 21 MZ Plunce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Sanacija puta uz Plunčansku rijeku | € 40,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |  |
| 22 MZ Ćosovica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta prema objektu seoske škole | € 35,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |  |
| b) | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta dionica od Lomova - škole - Pepića | € 60,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |
| 23 MZ Radetina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija lokalnog puta dionica Biševo - Radetina | € 100,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |  |
|  |  | € 100,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |
| 24 MZ Seošnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta dionica prema objektu džamije i dionica groblje do objekta seoske škole | € 70,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |
| b) | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta dionica iznad hotela Aldi | € 50,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |
| 25 MZ Sređani |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija lokalnog puta - završetak radova na dionicama koje su bile predmet sanacije | € 25,000.00 |  | Opština Rožaje |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |  |
| b) | Adaptacija i sanacija loklanog puta prema džamiji | € 40,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |
| c) | Adaptacija i asfaltiranje dionica put od Ružda K. do seoskog groblja | € 50,000.00 |  | Vlada Crne Gore |  | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |  |

| Adaptacija makadanskih i neuređenih puteva ne teritoriji ruralnog područja opštine, pozcija obuhvata nasipanje i uređenje posteljice puta, uređenje elemenata odvodonje, zaštite kosina i obezbjeđivanje dionica za mimoilaženje, izrada cjevastih i pločastih propusta, stabilizacija trupa puta uz vodotoke |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Sanacija makadamskih kolovoza na ruralnom području | Ruralno područje | € 48,300.00 | Opština Rožaje | II kvartal |
| 27 | Proboj i uređenje novih puteva na ruralnom području | Ruralno područje | € 48,300.00 | Opština Rožaje | II kvartal |

2 UREĐENJE GRADSKIH ULICA

Tabela. 2

| r.b p.b | Opis investicionih radova | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sanacija i adaptacija gradskih ulica - Pozicija obuhvata radove na sanaciji asflatnog zastora na gradskim ulicama, uređenje hidrotehničke infrastrukture i atmosferske kanalizacije.

| 2 | Uređenje gradskih ulica |  | € 850,000.00 | Opština Rožaje | II kvartal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija i adaptacija gradskih ulica | Gradsko područje | € 750,000.00 | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. | II kvartal |
| 2 | Sanacija udarnih rupa - hitna sanacija udarnih oštećenja na kolovozu | Gradsko područje | € 100,000.00 | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

3 PROJEKTI IZGRADNJE LOKALNE INFRASTRUKTURE

Tabela br.3

| r.b p.b | Opis investicionih radova | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Izgradnja lokalne infrastrukture |  |  |  | € 1,316,684.85 |  | Opština Rožaje |  |  | U toku godine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunalna infrastruktura obuhvata sve vrste radove na uređenjenu komunalne infrastrukture na teritoriji opštine uključujući sanaciju hidrotehničkih objekata, rasvjete i drugih intervenicija. |  |  | Gradsko područje | € 238,684.85 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | I-IV kvartal |  |
| 2 | Adaptacija ulice u naselju Ibarac, pozicija obuhvata adaptaciju hidrotehničke infrastrukture i kolovoznog zastora u naselju Ibarac u dužini od 500m. |  |  | Ibarac | € 100,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | II kvartal |  |
| 3 | Izgradnja nove pristupne ulice u naselju Bandžovo brdo, projekat obhvata prvu fazu radova na izgradnji infrastrukture. |  |  | Desna obala Ibra | € 180,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  |  | II kvartal |  |
| 4 | Izgradnja Trga IX crnogorske brigade, pozicija obuhvata potpunu rekonstrukciju |  |  | Lijeva obala Ibra | € 200,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  |  | II kvartal |  |
| 5 | Adaptacija pješačke staze u ulici Jaha Kurtagića u dužini od cca 1km uz korito rijeke Ibar |  |  | Lijeva obala Ibra | € 200,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | II kvartal |  |
| 6 | Sanacija pješačkih mostova preko rijeke Ibar - sanacija obuhvata adaptaciju dijelova mostova, pristupne rampe, ograde kao i rasvjetu na tri mosta u užem gradskom jezgru. |  |  | Gradsko područje | € 80,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | II kvartal |  |
| 7 |  | Nabavka i ugradnja mobilijara na Gradskom trgu, pozicija obuhvata zamjenu mobilijara na samom trgu kao i ulicama 13.jul, Maršala Tita i Ulici 30. septembar. | Desna obala Ibra |  |  | € 30,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | II kvartal |
| 8 |  | Uređenje glavnog gradskog trga, pozicija obuhvata sanaciju sebilja i pristupnih rampi i druga uređenja površine trga. | Desna obala Ibra |  |  | € 40,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  |  | II kvartal |
| 9 |  | Postavljanje nove rasvjete na pješačkoj stazi u naselju Zeleni, od Ulice 30.septembar do kružnog toka na magistralnom putu M-5. | Desna obala Ibra II |  |  | € 48,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  |  | II kvartal |
| 10 |  | Izgradnja hidrotehničke infrastrukture Vodovoda Šušteri | Lijeva obala Ibra |  |  | € 200,000.00 |  |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  |  | III kvartal |

STRUČNI NADZOR

Tabela br.4

| r.b |  | Opis investicionih aktivnosti | Lokacija |  | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Usluge stručnog nadzora |  |  | Teritorija opštine | € 60,000.00 | Opština Rožaje | U toku godine |
| Pozicija obuhvata planirana sredstva za usluge stručnog nadzora za sve pozicije radova koje su predviđene Programom i drugim izvorima finansiranja. Aktivnosti koje je potrebno izvršiti su objavljivanje javne nabavke i ugovaranje. |  |  |  |  |  |  |  |

5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Tabela br.5

| r.b p.b | Opis investicionih aktivnosti | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  | Izrada projektne dokumentacije | Teritorija opštine | € 170,000.00 | Opština Rožaje | U toku godine |
| 1 |  | Generalna pozicija obuhvata kumulativnu vrijednost za planiranu izradu projektne dokumentacije. Dinamika trošenja sredstava uslovljena je dostavljanjem urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije. | Teritorija opštine | € 135,500.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I-IV kvartal |
| 3 |  | Izrada glavnog revidovanog projekta uređenja korita Lovničke rijeke, u skladu sa UTU izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora | Teritorija opštine | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | II kvartal |
| 4 |  | Izrada glavnog projekta sistema za transport otpadnih voda iz urbanog područja do lokacije postrojenja za preradu otpadnih voda | Teritorija opštine | € 4,500.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |
| 5 |  | Izrada idejnog rješenja sanacije privremenog odlagališta za komunalni i neopasni građevinski otpad Mostina |  | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |
| 6 |  | Izrada projekta tehničke regulacije saobraćaja za opštinu Rožaje |  | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |

V IZVORI FINANSIRANJA

- Sredstva za realizaciju Programa obezbijediće se iz:

- Budžeta Opštine Rožaje za 2026. godinu;

- Kapitalnog budžeta Crne Gore;

- donacija;

- EU fondova;

- međunarodnih razvojnih fondova;

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

# VI DINAMIKA REALIZACIJE

Program će se realizovati u četiri kvartala tokom 2026. godine prema prioritetima:

- I kvartal – projektovanje i tenderske procedure;

- II kvartal – početak infrastrukturnih radova;

- III kvartal – realizacija kapitalnih projekata;

- IV kvartal – završetak radova i tehnički prijemi.

# VII NOSIOCI REALIZACIJE

- Za realizaciju Programa zadužuju se:

- Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora;

- Sekretarijat za komunalno stambene poslove I saobraćaj;

- Direkcija za investicije I razvojne projekte i

- druga javna preduzeća i nadležni organi.

PROGRAM URBANE SANACIJE

Pobrojane stavke iz Programa uređenja prostora odnose se 1 na Program urbane sanacije iz člana 30 Zakona o legalizaciji ("Službeni list CG", broj 91/2025) od 6. 8. 2025. godine, jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva ostvarena od naknade za urbanu sanaciju i naknade za korišćenje prostora koristi za namjene planirane programom urbane sanacije i za obezbjedivanje alternativnog smještaja, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva iz stava 1 ovog člana jedinica lokalne samouprave je dužna da usmjerava na opremanje i sanaciju prostora na kojima se nalaze bespravni objekti za koje je donijeto rješenje o legalizaciji, odnosno za koje su sredstva isplaćena.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, jedinica lokalne samouprave može sredstva iz stava I ovog člana preusmjeriti na opremanje i sanaciju drugih prostora ako je programom urbane sanacije utvrđeno da je prostor na kome je izgrađen bespravni objekat opremljen i saniran

# VIII NADZOR NAD REALIZACIJOM

Nadzor nad sprovođenjem Programa vrši Predsjednik Opštine Rožaje preko nadležnih sekretarijata i službi.

Sekretarijat za planiranje I uređenje prostora podnosi Skupštini opštine godišnji izvještaj o realizaciji Programa.

# IX ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj: 02-016/26-168
Rožaje,26.06. 2026. godine

# SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE

Predsjednik Skupštine

Almir Avdić, s.r.